### Работы по благоустройству БКЛ «Текстильщики» вышли на финальный этап

27.12.2022

Возле станции метро «Текстильщики» БКЛ продолжаются работы по благоустройству. К концу года их удалось выполнить на 75 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе городского хозяйства Москвы.

— Продолжаются мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности территории возле станции БКЛ «Текстильщики», в настоящее время они выполнены на 75%. В рамках проекта появятся удобные маршруты от жилой застройки к станции, — приводятся в материале слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Заммэра добавил, что в зону проводимых работ вошли улицы Саратовская, Люблинская, Артюхиной, а также 1-я и 11-я улицы Текстильщиков и 1-й Саратовский проезд.

Строители проложили кабельную канализацию протяженностью 2,8 тыс. метров, куда позднее уберут «воздушные провода», увеличили ширину тротуаров и оборудовали их пандусами, а также заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части.

В районе станции улучшат освещение: установят более 114 фонарей и уличных торшеров, а также смонтируют 40 опор контрастного освещения в наземных пешеходных переходах. Для пассажиров общественного транспорта в зоне благоустройства поставят остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью. Весной на территории высадят деревья и кустарники. Полностью завершить работы планируется в следующем году.

Адрес страницы: http://tekstilschiky.mos.ru/presscenter/news/detail/11318313.html

Управа района Текстильщики города Москвы