Работы по благоустройству БКЛ «Текстильщики» вышли на финальный этап
27.12.2022
[image: /mnt/u01/sites/tekstilschiky.mos.ru/www/upload/medialibrary/720/tvx9u33fjp7sm7hcw88976lnbd98kidw/photo_2022_12_27_09_50_40.jpg]
Возле станции метро «Текстильщики» БКЛ продолжаются работы по благоустройству. К концу года их удалось выполнить на 75 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе городского хозяйства Москвы.
— Продолжаются мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности территории возле станции БКЛ «Текстильщики», в настоящее время они выполнены на 75%. В рамках проекта появятся удобные маршруты от жилой застройки к станции, — приводятся в материале слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.
Заммэра добавил, что в зону проводимых работ вошли улицы Саратовская, Люблинская, Артюхиной, а также 1-я и 11-я улицы Текстильщиков и 1-й Саратовский проезд.
Строители проложили кабельную канализацию протяженностью 2,8 тыс. метров, куда позднее уберут «воздушные провода», увеличили ширину тротуаров и оборудовали их пандусами, а также заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части.
В районе станции улучшат освещение: установят более 114 фонарей и уличных торшеров, а также смонтируют 40 опор контрастного освещения в наземных пешеходных переходах. Для пассажиров общественного транспорта в зоне благоустройства поставят остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью. Весной на территории высадят деревья и кустарники. Полностью завершить работы планируется в следующем году.


Адрес страницы: http://tekstilschiky.mos.ru/presscenter/news/detail/11318313.html
Управа района Текстильщики города Москвы
rId20.jpg




