Реконструкцию газопровода в Текстильщиках закончат в этом году
09.04.2025
09.04.2025. Сотрудники «МОСГАЗА» уложили более 1,3 километра новых газовых сетей на участке от дома №27/14 на улице Юных Ленинцев до дома №21 на улице Малышева.
Как пояснили в пресс-службе газовой компании, это почти половина всего объема работ, которые намечено выполнить в этом районе Юго-Восточного округа.
«В общей сложности заменят более 2,4 километра газопровода на участке. Работы планируем завершить в IV квартале 2025 года», – ответили в пресс-службе.
Реконструкция сетей низкого давления в этой части района Текстильщики начались в октябре 2024 года. Специалисты меняют старые стальные трубы на современные полиэтиленовые. Они устойчивы к коррозии и перепадам температуры, что позволяет обеспечить надежную подачу газа в течение многих лет.
Работы ведутся в сложных условиях плотной городской застройки и насыщенной подземной инфраструктуры. Чтобы уменьшить неудобства для местных жителей, используется комбинированный метод реконструкции. В том числе бестраншейные методы: горизонтально направленное бурение, шнековое бурение и способ прокола. Такие подходы позволяют прокладывать трубопровод под землей без разрытия глубоких траншей.
В ходе реконструкции на фасадах домов также будут установлены антивандальные шаровые краны, что обеспечит оперативный контроль подачи газа и повысит безопасность газоснабжения.


Адрес страницы: http://tekstilschiky.mos.ru/presscenter/news/detail/12904692.html
Управа района Текстильщики города Москвы
