### Строительство стадиона «ЦСКА» идет хорошими темпами – Хуснуллин

17.07.2015

К концу года на футбольном стадионе «ЦСКА», работы по строительству которого ведутся с 2007 года, будет подключены электроэнергия. После сдачи в эксплуатацию спортивное сооружение будут использовать как тренировочную площадку к Чемпионату мира по футболу. Напомним, что ЧМ будет проходить в 2018 году. В пресс-службе компании «МОЭСК» рассказали о планах.

В пресс-службе отметили, что для подключения электроэнергии потребуется построить примерно 20 километров сетей различного класса напряжения. Суммарная мощность, которая понадобится спортивному комплексу, составляет 7200 кВт. При таких темпах строительства к началу 2016 года стадион ЦСКА будет подключен к электросетям.

Строительство комплекса ведется на 3-й Песчаной улице в Серверном округе Москвы. Здесь появятся детско-юношеская спортивная школа, музей ЦСКА, гостиницу, рестораны, кафе, магазин сувениров, медицинский центр и автомобильная парковка на 1,4 тысячи машино-мест. Весь комплекс будет занимать площадь в 172 тысячи квадратных метров, а стадион будет вмещать 30 тысяч зрителей.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин прокомментировал ситуацию со строительными работами на стадионе. По его словам, строительство идет хорошими темпами и это дает повод надеяться, что все строительные работы закончатся к началу следующего года. Заммэра пообещал, что комплекс сдадут в эксплуатацию в установленный срок. Рабочие уже возводят северную трибуну стадиона, а работы по возведению основных конструкций южной, западной и восточной трибун сейчас завершены.

Адрес страницы: http://tekstilschiky.mos.ru/presscenter/news/detail/2015101.html

Управа района Текстильщики города Москвы