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[bookmark: _Toc450136628][bookmark: _Toc3376370]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
	Мероприятия
	Количественный показатель (ед.)
	Финансирование
(млн. руб.)
городской бюджет 

	Срок исполнения
	Информация о выполнении 

	Строительство ДОУ
	6
	2 432,17/0
	2018-2019
	3 объекта введены в эксплуатацию/ планируемый  ввод 3 объектов - 2019

	Строительство школ
	1
	1 062,72/0
	2018
	Выполнено

	Строительство БНК
	1
	400,13/0
	2019 
	планируемый  ввод объекта - 2019

	Проведение капитального ремонта
	4
	317,0
	В течение года
	Выполнено

	Проведение текущего ремонта
	1*
	9,9
	В течение года
	Выполнено

	Закупка оборудования 

	40*
	6,73
	В течение года
	Выполнено

	Проведение благоустроительных работ объектов образования
	39
	332,7/0
	3 квартал 2018 года
	Выполнено

	ИТОГО: 
	92
	4 561,35
	
	




* информация по текущему ремонту, проводимому ГКУ Дирекция ДОгМ, при этом каждая образовательная организация осуществляет текущий ремонт и самостоятельно осуществляет закупку оборудования.

[bookmark: _Toc3376371]1.1. Строительство и реконструкция объектов образования 

	Район
	Объект
	Финансирование
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1. Дошкольные образовательные учреждения

	Некрасовка
	Некрасовка, кв.11 (уч.1)
	542,17
(бюджетное финансирование)
	Объект введен в эксплуатацию

	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.

	Некрасовка
	Некрасовка, кв.4 
	420,0
(бюджетное финансирование)
	Объект введен в эксплуатацию

	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.

	Некрасовка
	Некрасовка, кв. 11 (уч.2)
	450,0
(бюджетное финансирование)
	планируемый  ввод объекта - 2019 
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.

	Некрасовка
	Некрасовка, кв.7 
	250,0
(бюджетное финансирование)
	планируемый  ввод объекта - 2019 
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.

	Некрасовка
	Некрасовка, кв.10 
	320,0
(бюджетное финансирование)
	Объект введен в эксплуатацию

	
Крысанов А.А.
Хромова Е.С.

	Некрасовка
	Некрасовка, кв.6
	450,0
(бюджетное финансирование)
	планируемый  ввод объекта –2019 
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.

	2. Общеобразовательные школы

	Некрасовка
	Некрасовка, мкр.7 (СОШ)
	1 062,72
(бюджетное финансирование)
	Объект введен в эксплуатацию

	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.

	3. Пристройки к общеобразовательным объектам

	Кузьминки
	Ул. Окская, вл. 16, корп. 3
	400,13 (бюджетное финансирование)
	планируемый  ввод объекта - 2019 
	Крысанов А.А.
Акубекова Л.О.



[bookmark: _Toc3376372]1.2. Проведение капитального ремонта объектов образования

	Район
	Объект
	Адрес
	Ответственный исполнитель

	Марьино
	ГБОУ «Марьинская школа 
№ 1566 памяти Героев Сталинградской битвы»
	ул. Люблинская, 
д. 173
	Митрюк Л.В.
Шахова А.А.
Чернышов В.Г.
Акубекова Л.О.
Матыцин А.Н.


	
	ГБОУ «Школа «Марьино» имени Маршала авиации 
А.Е. Голованова
	ул. Байский пр-д, 
д. 15
	

	Кузьминки
	ГБОУ «Школа № 1208 имени Героя Советского Союза 
М.С. Шумилова»
	ул. Шумилова, д. 9
	

	Текстильщики
	ГБОУ «Школа № 687»
	ул. 8-я Текстильщиков, 
д. 14, к. 2
	



[bookmark: _Toc3376373]1.3. Проведение текущего ремонта объектов образования

	Район 
	Объект
	Адрес
	Ответственный исполнитель

	Текстильщики
	ГКОУ СКОШИ № 65
	ул. Саратовская, д. 19, стр. 1
	Митрюк Л.В.
Шахова А.А.
Матыцин А.Н.


[bookmark: _Toc479932695][bookmark: _Toc3376374]1.4. Проведение благоустроительных работ объектов образования 

	Район
	Количест-
во объектов (ед.)
	Финансирование/
окружной бюджет
(тыс. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	4
	34 892,24
	10.08.2018
 
	Беседин Ю.В.
Главы управ районов
Руководители
ГБУ «Жилищник районов»

	Капотня
	1
	10 291,72 
	
	

	Кузьминки
	8
	66 923,45
	
	

	Люблино
	6
	50 337,57
	
	

	Лефортово
	53
	23 864,35
	
	

	Некрасовка
	1
	13 603,20
	
	

	Нижегородский
	1
	11 454,78
	
	

	Марьино
	2
	20 287,35
	
	

	Печатники
	2
	11 507,25
	
	

	Рязанский
	3
	29 775,34
	
	

	Текстильщики
	3
	51 283,79
	
	

	Южнопортовый
	3
	8 430,86
	
	

	ИТОГО
	39
	332 651,9
	
	



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ («СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»)»
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	Мероприятия
	Количество учреждений (ед.)
	Финансирование (млн. руб.)
	Срок исполнения
	Исполнение

	
	План
	Факт
	План
	Факт
	
	

	Строительство 
	
	2
	
	1031,23/0
	2018-2019
	планируемый  ввод объектов – 2019 год

	Проведение капитального ремонта
	18
	25
	84,85  
	115,31
	2018-2019
	Выполнено

	Проведение
текущего ремонта
	12
	60
	62,87  
	48,8
	2018-2019
	Выполнено

	Закупка оборудования (количество оборудования)
	501
	549
	404,1
	398,61
	2018
	Выполнено

	Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозяйных животных
в приютах
	
	2
	
	170,4/0
	В течение года
	Выполнено

	ИТОГО:         
	531
	638
	551,82  
	1 764,35
	 
	


[bookmark: _Toc3376375]2.1. Строительство новых объектов здравоохранения
	Объект
	Вид работ
	Финансирование  на 2018 год
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Ул. 8-я Текстильщиков, вл.2 (Филиал по ЮВАО г. Москвы ГКУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы»)
	пристройка поликлинического отделения на 150 пос. в смену
	735,02
(бюджетное финансирование)
	2019 
	Крысанов А.А.
Матыцин А.Н.

	пос. Некрасовка, корп. 514 

	Строительство подстанции скорой медицинской помощи на 20 машиномест
	296,21 (бюджетное финансирование)
	2019 
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.



[bookmark: _Toc3376376]2.2. Проведение капитального ремонта

	Район
	Объект
	Адрес
	Исполнение

	Люблино
	ГБУЗ "Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы". 
Завершение капитального ремонта  филиал Люблинский 
	ул. Таганрогская, д. 23
	58 211,11 

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ   "Станция скорой и неотложной медицинской помощи  им. А.С. Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы", Подстанция №19 (узлы учета) завершение работ
	ул. Ферганская, д. 10
	1 261,17

	Текстильщики
	ГБУЗ  "Городская клиническая больница им. В.П. Демихова  Департамента здравоохранения города Москвы» стр.1 замена 3 лифтов; стр.2 замена 3 лифтов; стр.7 замена лифта
	ул. Шкулева, д. 4, строения 1,2,7
	32 806,78 

	
	ГБУЗ  "Городская клиническая больница им. В.П. Демихова  Департамента здравоохранения города Москвы» по переоборудованию помещений под установку рентгеновского компьютерного томографа
	ул. Шкулева, д. 4
	170,57 

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ    "Городская клиническая больница им. В.П. Демихова Департамента здравоохранения города Москвы" филиал (Родильный дом № 8), замена лифтов
	ул. Самаркандский бульвар, д. 3
	4 959,9 

	Люблино
	ГБУЗ  «Психиатрическая больница  № 13 Департамента здравоохранения города Москвы", строение № 9 (пищеблок)  замена 2-х лифтов
	ул. Ставропольская, 
д. 27
	0,00 

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ  «Госпиталь для ветеранов войн № 2 Департамента здравоохранения города Москвы»:
Строение № 1 (главный корпус) замена лифта
	ул.  Волгоградский пр-т, д. 168
	639,98 

	
	Строительно-монтажные работы по переоборудованию помещений под установку утилизатора медицинских отходов классов опасности "Б" и "В"
	
	3 126,14

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ   Городская поликлиника  № 23 Департамента здравоохранения города Москвы", замена лифта
	ул. Авиаконструктора Миля, д. 6, корп. 1
	604,54 

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ    "Городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы" Филиал 2,  замена лифта
	ул. Ташкентская,
 д. 25, корп. 2
	540,91 

	Марьино
	ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 148 Департамента здравоохранения города Москвы" филиал    № 1 (ДГП № 112), замена лифта
	ул. Новочеркасский бульвар, д. 6.
	4 660,44 

	Люблино
	ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города Москвы" Филиал № 1, замена лифта
	ул. Проспект 40 лет Октября, д. 25
	7 816,15 

	Марьино
	ГБУЗ «Городская поликлиника   № 9 Департамента здравоохранения города Москвы»:
Переоборудование помещений под установку флюорографа малодозового
	ул. Перервинский б-р, 
д. 4, корп. 2
	0,00

	
	Переоборудование помещений под установку комплекса рентгеновского диагностического
	
	0,00

	
	Переоборудование помещений под установку маммографа рентгеновского
	
	0,00

	Марьино
	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 148 Департамента здравоохранения города Москвы», переоборудование помещений под установку аппарата рентгенографического цифрового
	Новочеркасский бул., д.6, с.1
	47075,85

	Южнопортовый
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница 
№ 13 Департамента здравоохранения города Москвы», переоборудование помещений под установку цифрового рентгенодиагностического аппарата на 3 р.м.
	ул. Велозаводская, 
д. 1/1
	46,09

	Капотня
	ГБУЗ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ» Подстанция № 42, строительно-монтажные работы по переоборудованию помещений под установку утилизатора медицинских отходов 
	 1-й Капотнинский проезд, д.31,стр.1
	2 458,17

	Печатники
	ГБУЗ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ» Подстанция № 8, строительно-монтажные работы по переоборудованию помещений под установку утилизатора медицинских отходов 
	ул. Шоссейная, д.98
	2 353,32

	Люблино
	ГБУЗ  «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ» Подстанция  № 20,  строительно-монтажные работы по переоборудованию помещений под установку утилизатора медицинских отходов 
	ул. Цимлянская, д.1А
	770,65 

	Южнопортовый
	ГБУЗ  "Городская клиническая больница № 13  Департамента здравоохранения города Москвы"Акушерский филиал № 1, строение 3 (прачечная)
	ул. Шарикоподшипниковская, д.3
	66 950,00 

	ИТОГО:
	18 объектов
	234 451,77 



2.3. Проведение текущего ремонта 

	Район
	Объект
	Адрес
	Исполнение

	Текстильщики
	ГБУЗ  "Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы", текущий ремонт
	ул. Чистова, 
д.3, корп.2
	26 682,97  

	Люблино
	ГБУЗ "Психиатрическая больница № 13 Департамента здравоохранения города Москвы", текущий ремонт
	ул. Ставропольская, д.27
	0,00  

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн № 2 Департамента здравоохранения города Москвы", текущий ремонт
	ул. Волгоградский проспект, д.168
	6 386,07  

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн № 2 Департамента здравоохранения города Москвы"
	ул. Волгоградский проспект, д.168 строение 1
	14 123,77

	Люблино
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Психиатрическая больница №13 Департамента здравоохранения города Москвы»
	ул. Ставропольская, д.27
	17 796,58

	Люблино
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Психиатрическая больница №13 Департамента здравоохранения города Москвы»
	ул. Ставропольская, д.27
	4 831,62

	Некрасовка
	ГБУЗ "Московский многопрофильный центр паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы" филиал "Хоспис "Некрасовка", текущий ремонт
	ул. 2-я Вольская, д. 21
	1 331,81  

	Лефортово
	ГБУЗ «Диагностический центр №3» Департамента здравоохранения города Москвы» филиал №3
	Таможенный проезд, д.3
	385,64

	Кузьминки
	ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 48 Департамента здравоохранения города Москвы" филиал № 2, МРП, подъемная платформа, внутренние помещения
	ул. Волгоградский проспект, д.96 корп.4
	222,04

	Лефортово
	ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 61 Департамента здравоохранения города Москвы", Филиал № 3 МРП № 2, обустройство входной группы с установкой подъемной платформы
	ул.Красноказарменная, д.9
	281,27  

	Марьино
	ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 148 Департамента здравоохранения города Москвы", Филиал № 3 МРП, обустройство входной группы с установкой подъемной платформы, внутренняя лестница
	ул. Батайский проезд, д. 55
	248,53  

	Марьино
	ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города Москвы", входные группы, внутренние помещения
	ул. Братиславская, д.1
	372,47  

	Южнопортовый
	ГБУЗ «Городская клиническая больница №13 ДМЗ», ремонт участка сети теплоснабжения
	ул. Трофимова, д.26 с.2
	1 888,06

	Южнопортовый
	ГБУЗ «Городская клиническая больница №13 ДМЗ» ИТП
	ул. Трофимова, д.26 с.14
	23 997,10

	Лефортово
	ГБУЗ «Городская клиническая больница №29 им. Н.Э. Баумана» ИТП
	Госпитальная площадь, д.2 к.38
	978,09

	Лефортово
	ГБУЗ «Городская клиническая больница №29 им. Н.Э. Баумана», ремонт участка сети теплоснабжения
	Госпитальная площадь, д.2 к.29
	2 234,57

	Лефортово
	ГБУЗ «Городская клиническая больница №29 им. Н.Э. Баумана», оборудование ИТП
	Госпитальная площадь, д.2 к.27
	20 253,27

	Лефортово
	ГБУЗ «Городская клиническая больница №29 им. Н.Э. Баумана», ремонт участка сети теплоснабжения
	Госпитальная площадь, д.2 к.15
	1 248,79

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.П. Демихова ДМЗ», ремонт участка сети теплоснабжения
	Самаркандский бульвар, д.3
	62 609,38

	Кузьминки
	ГБУЗ г. Москвы   Психиатрическая больница № 13 ДЗМ ремонт участка сети теплоснабжения  
	Волжский бульвар д.27 к.4
	2 234,57

	Люблино
	ГБУЗ г. Москвы   Психиатрическая больница № 13 ДЗМ ремонт участка сети теплоснабжения  
	Ставропольская улица д.27 с.8
	8 210,64

	Текстильщики
	ГБУЗ г. Москвы   Городская клиническая больница имени В.П. Демихова ДЗМ  оборудование ИТП
	улица Шкулёва д.4 с.10
	35 551,35

	Текстильщики
	ГБУЗ г. Москвы   Городская клиническая больница имени В.П. Демихова ДЗМ ремонт участка сети теплоснабжения  
	 ул Шкулёва, д. 4 стр. 15
	6 379,30

	Текстильщики
	ГБУЗ г. Москвы   Городская клиническая больница имени В.П. Демихова ДЗМ  оборудование ИТП
	 ул. Шкулёва д.4 с.2
	484,56

	Текстильщики
	ГБУЗ г. Москвы   Городская клиническая больница имени В.П. Демихова ДЗМ  оборудование ИТП
	ул. Шкулёва д.4 с.31
	489,04

	Текстильщики
	ГБУЗ г. Москвы   Городская клиническая больница имени В.П. Демихова ДЗМ ремонт участка сети теплоснабжения  
	  ул Шкулёва, д 4 стр 7
	4 189,81

	Люблино
	ГБУЗ г. Москвы   Психиатрическая больница № 13 ДЗМ  оборудование ИТП
	ул.Ставропольская, д.27 с.2
	1 848,80

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ г. Москвы   Госпиталь для ветеранов войн № 2 ДЗМ оборудование ИТП
	Волгоградский проспект д.168 с.5
	4 452,15

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ г. Москвы   Госпиталь для ветеранов войн № 2 ДЗМ   ремонт участка сети теплоснабжения  
	Волгоградский проспект д.168 с.4
	5 309,72

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ г. Москвы   Госпиталь для ветеранов войн № 2 ДЗМ   ремонт участка сети теплоснабжения  
	 Волгоградский проспект д.168 с.1
	257,23

	Выхино-Жулебино
	ГБУ г. Москвы   Станция скорой и неотложной медицинской помощи им.А.С.Пучкова ДЗМ ремонт участка сети теплоснабжения  
	ул. Ферганская д.10 к.1
	37 747,94

	Капотня
	ГБУ г. Москвы   Станция скорой и неотложной медицинской помощи им.А.С.Пучкова ДЗМ ремонт участка сети теплоснабжения  
	1-й Капотнинский проезд д.31
	110 346,64

	Люблино
	ГБУ г. Москвы   Станция скорой и неотложной медицинской помощи им.А.С.Пучкова  ДЗМ оборудование ИТП
	ул. Цимлянская, д.1а
	24 395,33

	Лефортово
	ГБУ г. Москвы   Станция скорой и неотложной медицинской помощи им.А.С.Пучкова   ДЗМ ремонт участка сети теплоснабжения  
	ул. Авиамоторная, д.75а
	1 494,84

	Выхино-Жулебино 
	ГБУЗ г. Москвы   Городская поликлиника № 23 ДЗМ  ремонт участка сети теплоснабжения  
	ул.Ташкентская д.25 к.2 с.1
	1 307 465,61

	Текстильщики
	ГБУЗ г. Москвы   Городская поликлиника № 109 ДЗМ  ремонт участка сети теплоснабжения  
	ул. Грайвороновская, д.18 к.1
	1 080,71

	Кузьминки
	ГБУЗ г. Москвы   Детская стоматологическая поликлиника № 25 ДЗМ  ремонт участка сети теплоснабжения  
	Волгоградский проспект д.110 к.2
	3 253,92

	Рязанский
	ГБУЗ г. Москвы   Детская городская поликлиника № 143 ДЗМ  ремонт участка сети теплоснабжения  
	ул. Яснополянская, д.8
	3 214,45

	Печатники
	ГБУЗ г. Москвы   Городская поликлиника № 109 ДЗМ ремонт участка сети теплоснабжения  
	ул. Шоссейная, д.41
	127 749,00

	Люблино
	ГБУЗ г. Москвы   Детская городская поликлиника № 150 ДЗМ ремонт участка сети теплоснабжения  
	ул. Цимлянская, д.22
	22 436,66

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ г. Москвы   Городская поликлиника № 23 ДЗМ  оборудование ИТП
	ул. Авиаконструктора Миля, д.6 к.1
	55 153,46

	Лефортово
	ГБУЗ г. Москвы   Детская городская поликлиника № 61 ДЗМ ремонт участка сети теплоснабжения  
	2-я улица Синичкина, д.6 с.1
	21 827,38

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ г. Москвы   Детская городская поликлиника № 143 ДЗМ  ремонт участка сети теплоснабжения  
	Самаркандский бульвар, д.17 к.2
	6 689,54

	Марьино
	ГБУЗ г. Москвы   Детская городская поликлиника № 150 ДЗМ  ремонт участка сети теплоснабжения  
	ул .Братиславская, д.1
	6 842,49

	Марьино
	ГБУЗ г. Москвы   Детская городская поликлиника № 148 ДЗМ  оборудование ИТП
	Новочеркасский бульвар, д.35
	42 721,56

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ г. Москвы   Городская поликлиника № 23 ДЗМ  оборудование ИТП
	Жулебинский бульвар д.8
	1 100,66

	Южнопортовый
	ГБУЗ г. Москвы   Детская городская поликлиника № 61 ДЗМ  ремонт участка сети теплоснабжения  
	2-й Южнопортовый проезд д.25 к.1
	42 226,71

	Марьино
	ГАУЗ г. Москвы   Стоматологическая поликлиника № 51 ДЗМ  оборудование ИТП
	ул.  Донецкая, д.9
	1 562,86

	Печатники
	ГБУЗ г. Москвы   Детская городская поликлиника № 61 ДЗМ  ремонт участка сети теплоснабжения  
	ул. Гурьянова, д.51 с.3
	691,18

	Люблино
	ГБУЗ г. Москвы   Городская поликлиника № 19 ДЗМ  ремонт участка сети теплоснабжения  
	 ул. Головачёва, д.3 к.1
	104 707,90

	Печатники
	ГБУЗ г. Москвы   Детская городская поликлиника № 61 ДЗМ ремонт участка сети теплоснабжения  
	ул. Полбина, д.50
	52 653,96

	Кузьминки
	ГБУЗ г. Москвы   Городская поликлиника № 9 ДЗМ ремонт участка сети теплоснабжения  
	Есенинский бульвар, д.9 к.1
	60 525,48

	Кузьминки
	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 48 ДЗМ» Филиал № 2 оборудование ИТП
	Есенинский бульвар, д. 12, корп. 1
	345,59

	Рязанский
	ГБУЗ г. Москвы   Диагностический центр № 3 ДЗМ   оборудование ИТП
	ул. Михайлова, д.33
	489,04

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ г. Москвы   Диагностический центр № 3 ДЗМ   оборудование ИТП
	ул. Сормовская, д.9
	53 232,82

	Кузьминки
	ГБУЗ г. Москвы   Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им.Г.Е.Сухаревой ДЗМ ремонт участка сети теплоснабжения    
	Есенинский бульвар д.3 к.2
	3 858,59

	Лефортово
	ГБУЗ г. Москвы   НПЦ детской психоневрологии ДЗМ оборудование ИТП 
	ул. Энергетическая, д 8 к 2 с. 2
	31 659,12

	Лефортово
	ГБУЗ г. Москвы   Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗМ  оборудование ИТП
	ул. Наличная улица, д.4 с.1
	413,79

	Лефортово
	ГБУЗ "Диагностический центр № 3 Департамента здравоохранения города Москвы" Филиал № 3, установка подъемных платформ внутри здания, обустройство санузлов, устройство тамбура
	ул. Таможенный проезд, д.3
	4 697,19  

	ИТОГО:
	
	2 197 782,44



2.4. Закупка оборудования

	Район
	Объект
	Адрес
	Исполнение

	Южнопортовый
	ГБУЗ  "Городская клиническая больница 
№ 13  Департамента здравоохранения города Москвы"
	ул. Велозаводская, д.1/1
	122 433,00  

	Лефортово
	ГБУЗ  "Городская клиническая больница 
№ 29 им.Н.Э.Баумана  Департамента здравоохранения города Москвы"
	ул. Госпитальная площадь, д. 2
	112 962,17  

	Текстильщики
	ГБУЗ  "Городская клиническая больница им. В.П. Демихова  Департамента здравоохранения города Москвы"
	ул. Шкулёва, д.4
	82 606,22  

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ  "Городская клиническая больница им. В.П. Демихова   Департамента здравоохранения города Москвы", филиал: ГБУЗ «Родильный дом № 8)
	ул. Самаркандский бульвар, д. 3
	8 568,21  

	Печатники
	ГБУЗ  "Городская поликлиника № 109  Департамента здравоохранения города Москвы"
	ул. Гурьянова, 
д 4, корп.3
	13 455,46  

	Марьино
	ГБУЗ  "Городская поликлиника № 19  Департамента здравоохранения города Москвы"
	ул. Верхние поля,
 д. 34, корп. 4
	3 834,22  

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ  "Городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы" 
	ул. Авиаконструктора Миля, д. 6, корп. 1
	6 114,6  

	Марьино
	ГБУЗ  «Городская поликлиника № 36 Департамента здравоохранения города Москвы" 
	ул. Новомарьинская, 
д. 2
	10 772,62  

	Марьино
	ГБУЗ  "Городская поликлиника № 9 Департамента здравоохранения города Москвы"
	ул. Перервинский бульвар, д. 4, корп. 2
	7 433,96  

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн № 2 Департамента здравоохранения города Москвы"
	ул. Волгоградский 
проспект, д. 168
	5 815,10  

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ  "Детская городская поликлиника № 143 Департамента здравоохранения города Москвы"
	ул. Авиаконструктора Миля, д. 5, к. 1
	6 927,52  

	Марьино
	ГБУЗ  "Детская городская поликлиника № 148 Департамента здравоохранения города Москвы"
	ул. Белорeченская, д. 26, корп. 1
	1 172,63  

	Марьино
	ГБУЗ  "Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города Москвы"
	ул. Братиславская, д. 1
	2 286,92  

	Текстильщики
	ГБУЗ  "Детская городская поликлиника № 48  Департамента здравоохранения города Москвы"
	ул. Артюхиной, 
д. 27, стр. 3
	3 627,79  

	Южнопортовый
	ГБУЗ  "Детская городская поликлиника №  61 Департамента здравоохранения города Москвы"
	ул. 2-й Южнопортовый проезд, д. 25, корп. 1
	1 927,51  

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ " Диагностический центр № 3 Департамента здравоохранения города Москвы"
	ул. Сормовская, д. 9
	5 316,45  

	Текстильщики 
	ГБУЗ  "Стоматологическая поликлиника № 34 Департамента здравоохранения города Москвы"
	7-я ул. Текстильщиков, д. 16
	3 358,11  

	ИТОГО:
	
	
	398 612,49  



2.5. Мероприятия по регулирования численности и содержанию безнадзорных и бесхозяйных животных 

	Наименование мероприятия
	Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.)
	Срок
исполнения
	Ответственный исполнитель
	Информация о выполнении

	Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозяйных животных
в приютах
	170,4
	В течение года
	Беседин Ю.В.
Тушов Д.В.
Главы управ районов
	Выполнено

	ИТОГО
	170,4
	
	
	



[bookmark: _Toc450136642][bookmark: _Toc3376377]ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  «КУЛЬТУРА МОСКВЫ»
[bookmark: _Toc420679002][bookmark: _Toc450136643][bookmark: _Toc3376378]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
	Мероприятия
	Количество учреждений
	Финансирование 
(млн. руб.)
	Информация о выполнении 

	
	План 
	Факт 
	План 
	Факт 
	

	Проведение капитального ремонта 
	9
	8
	238,7
	242,7
	Выполнено

	Проведение 
текущего ремонта 
	19
	18
	21,5
	94,5
	Выполнено

	Закупка оборудования
	20
	12
	53,6
	78,5
	Выполнено

	ИТОГО            
	44
	38
	313,8
	415,7
	



3.1. Проведение капитального ремонта
	Район
	Объект
	Адрес

	Марьино
	Библиотека №135
	ул. Донецкая, д.33

	Текстильщики
	Культурный центр «Москвич»
	ул. Волгоградский пр-т,
д. 46/15

	Текстильщики
	Библиотека № 113
	Ул.Саратовская, д.1, корп.2

	Выхино-Жулебино
	ДШИ № 14
	ул. Пронская, д. 7

	Лефортово
	Московский музыкально-педагогический колледж
	ул. Солдатская, д. 14

	Лефортово
	Библиотека №122 имени А.Грина
	Ул.Волочаевская, д.14А, стр.1

	Печатники 
	Библиотека №132
	Ул.Шоссейная, д.50

	Рязанский 
	ГБУК г.москвы «московский театр под руководством Геннадия Чихачёва»
	Ул.1-я Новокузьминская, д.50

	ИТОГО:
	8 объектов
	242,7 млн.руб.



3.2. Проведение текущего ремонта
	Район
	Объект
	Адрес

	Кузьминки
	ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. А.С.Аренского"
	ул. Федора Полетаева, д.20, корп.2, стр.1

	Текстильщики
	ГБУДО г. Москвы "ДМШ им.А.П.Бородина"
	ул. Люблинская, д.21, корп.2

	Капотня
	ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Н.Н.Калинина"
	кв-л Капотня 2-й, д.3, стр.1

	Лефортово
	ГБУДО г. Москвы "ДМШ № 91"
	ш. Энтузиастов, д.22 дробь 18

	Текстильщики
	Культурный центр "Москвич"
	Волгоградский пр-т, д.46/15

	Капотня
	Дворец культуры "Капотня"
	2-й квартал Капотни, д.20а

	Марьино
	Библиотека № 135
	ул. Перерва, д. 24, стр. 2

	Текстильщики
	Детская библиотека № 128 - Культурный центр М.А.Шолохова
	8-я ул. Текстильщиков, д.14

	Выхино-Жулебино
	Библиотека № 109
	Ферганский пр.д.3. кор.3

	Капотня
	Библиотека № 134
	кв-л Капотня 3-Й, д.13

	Люблино
	Библиотека № 130
	ул. Краснодарская, д.20/1

	Некрасовка
	Библиотека № 117
	2-ая Вольская ул. д.20

	Кузьминки
	Библиотека № 115
	ул. Федора Полетаева, д.28

	Капотня
	Библиотека № 134
	кв-л Капотня 5-Й, д.17

	Люблино 
	Библиотека № 105
	Тихорецкий бульвар, д.12, корп. 1

	Марьино
	Библиотека № 131
	ул. Братиславская, д. 26

	Рязанский
	Центральная детская библиотека 
№ 104
	1-я Новокузьминская ул., д.16 корп.2

	Лефортово
	Библиотека № 118
	ул. Энергетическая, д. 4, стр. 1

	Кузьминки
	Детская библиотека № 112
	пр. Волгоградский, д. 91

	ИТОГО
	19 объектов
	94,5 млн.руб.



3.3. Закупка оборудования
	Район
	Объект
	Адрес

	Рязанский
	Московский детский музыкальный театр п/р Г.Чихачева
	ул. Новокузьминская 1-я, д. 1

	Выхино-Жулебино
	ЦБС ЮВАО (для библиотеки № 109)
	Ферганский пр., д. 3, корп. 3

	Нижегородский
	ЦБС ЮВАО (для библиотеки № 123)
	пос. Рогожский, д. 5

	Рязанский
	ЦБС ЮВАО (для Центральной детской библиотеки № 104)
	ул. Новокузьминская 1-я, д. 16, корп. 2

	Люблино
	Культурный центр им. И.М.Астахова
	ул. Люблинская, д. 149

	Кузьминки
	ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. А.С.Аренского"
	ул. Фёдора Полетаева, д. 20, корп. 2, стр. 1

	Текстильщики
	ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. А.П.Бородина"
	ул. Люблинская, д. 21, корп. 2

	Капотня
	ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Н.Н.Калинина"
	Капотня, квартал 2-й, д. 3  

	Лефортово
	ГБУДО г. Москвы "ДМШ № 91"
	Энтузиастов ш., д. 22/18

	Кузьминки
	ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Центр"
	Волгоградский пр-т, д. 109, корп. 6

	Рязанский
	ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Г.Г.Нейгауза"
	ул. Михайлова, д. 20, корп. 2

	Рязанский
	ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Г.Г.Нейгауза"
	ул. 1-я Новокузьминская, д. 19

	ИТОГО:
	12 объектов
	78,5 млн.руб.



[bookmark: _Toc450136651][bookmark: _Toc3376379]ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  «СПОРТ МОСКВЫ»
[bookmark: _Toc420679010][bookmark: _Toc450136652][bookmark: _Toc3376380]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	Мероприятия
	Количество учреждений (ед.)
	Финансирование (млн. руб.)
	Срок исполнения
	Исполнение

	
	план
	факт
	план
	факт
	
	

	Строительство новых объектов
	
	3
	
	Строительство ведется за счет инвестора
	2018-2019
	2 объекта введены в эксплуатацию/ планируемый  ввод 1 объекта - 2019

	Проведение капитального ремонта 
	5
	4
	149,7
	141,0
	2018

	Выполнено

	Проведение текущего ремонта 
	10
	10
	22,2
	35,5
	2018
	Выполнено

	Закупка оборудования
	2
	9
	9,5
	14,8
	2018
	Выполнено

	ИТОГО  
	17
	26
	181,4
	191,3
	


[bookmark: _Toc3376381][bookmark: _Toc443472237]4.1. Строительство новых объектов
	Район
	Наименование объектов
	Финансирование на 2017 год
(млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	Марьино
	Ул. Марьинский парк, вл.29
	Строительство ведется за счет инвестора
	Объект введен в эксплуатацию
 
	Крысанов А.А.
Чернышов В.Г.

	Люблино
	Ставропольская ул., вл.41
	Строительство ведется за счет инвестора
	Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию 2019 
	Крысанов А.А.
Бирюков А.П.

	Люблино
	Ул. Белореченская, вл.2
	Строительство ведется за счет инвестора
	Объект введен в эксплуатацию
 
	Крысанов А.А.
Бирюков А.П.


[bookmark: _Toc3376382]4.2. Проведение капитального ремонта
	Район
	Объект
	Адрес
	Исполнение

	Текстильщики
	ГБУ «СШОР «Москвич» Москомспорта
	ул.Волгоградский проспект,
д. 46/15, стр. 10
	127 694,77

	Некрасовка
	ГБУ «СШ
№ 4» Москомспорта
	ул. 2-я Вольская, д. 16, к. 2
	1 718,74

	Выхино-Жулебино
	ГБУ «СШ №62» Москомспорта
	ул. Привольная,
д. 42
	5 011,84

	Марьино
	ГБУ «ЦФКиС ЮВАО города Москвы» Москомспорта
	ул. Маршала Голованова,
д. 12, к. 1
	6 547,41

	ИТОГО
	4 объекта
	140 972,76



4.3. Проведение текущего ремонта
	Район
	Объект
	Адрес
	Исполнение

	Южнопортовый
	ГБУ «СШОР
 № 65 «Ника» Москомспорта
	ул. Южнопортовый пр-д, д. 19, к. 1
	1 203,94

	Южнопортовый
	ГБУ «СШОР
 № 61 «Фортуна» Москомспорта
	1-я ул. Машиностроения, д. 16
	2 477,46

	Марьино
	ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта 
	ул. Мячковский 
б-р, д. 10, к.3
	6 488,39

	Текстильщики
	ГБУ «СШОР «Москвич» Москомспорта 
	ул. Волгоградский проспект, 
д. 46/15, стр. 7
	2 140,33

	Марьино
	ГБУ «ЦФКиС ЮВАО города Москвы» Москомспорта
	ул. Маршала Голованова, 
д. 12, к. 1
	808,19

	Южнопортовый
	ГБУ «ЦФКиС ЮВАО города Москвы» Москомспорта
	ул. Трофимова, 
д. 30, к. 3
	203,44

	Марьино
	ГБУ «ЦФКиС ЮВАО города Москвы» Москомспорта
	ул. Мячковский 
б-р, д. 14, к. 2
	141,19

	Люблино
	ГБУ «ЦФКиС ЮВАО города Москвы» Москомспорта
	ул. Краснодонская, 
д. 2, к. 1
	183,98

	Рязанский
	ГБУ «СШ «Энтузиаст» Москомспорта
	ул. Зарайская, 
д. 70
	20 762,97

	Кузьминки
	ГБУ «СШОР №64» Москомспорта
	Есенинский бульвар, д.9 к.2
	1 115,36

	ИТОГО:
	10 объектов
	35 525,25



4.4. Закупка оборудования
	Район
	Объект
	Адрес
	Исполнение

	Рязанский
	ГБУ "СШ "Энтузиаст" Москомспорта
	ул.Зарайская, д.70
	6 443,75

	Текстильщики
	ГБУ "СШОР "Москвич" Москомспорта
	Волгоградский прт., д. 46/15, стр.1
	1 492,40

	Марьино
	ГБУ "ЦФКиС ЮВАО  г. Москвы" Москомспорта
	Мячковский б-р, д.14, корп.2
	7,06

	Капотня
	ГБУ «СШОР № 63 «Смена» Москомспорта
	Капотня, 2-й квартал, д 2 А, стр.1
	3 170,59

	Печатники
	ГБУ «СШОР № 64» Москомспорта
	1-й Курьяновский пр-д, д.17, стр.1
	1 283,69

	Кузьминки
	ГБУ «СШОР № 64» Москомспорта
	Есенинский б-р, д.9, корп.2
	854,92

	Лефортово
	ГБУ «СШОР № 64» Москомспорта
	ул. Авиамоторная, д. 40
	1 007,10

	Кузьминки
	ГБУ «СШОР № 65 "Ника» Москомспорта
	ул. Академика Скрябина, д. 40, корп.1
	55,20

	Нижегородский
	ГБУ «СШ №57 «Крылья Советов» Москомспорта
	Перовское ш., вл. 21
	479,0

	Итого
	9 объектов
	14 793,71



[bookmark: _Toc3376383]ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ»
[bookmark: _Toc3376384]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	Мероприятия
	Количество учреждений (ед.)
	Финансирование (млн. руб.)
	Срок исполнения
	Исполнение

	
	План
	Факт
	План
	Факт
	
	

	Модернизация учреждений социальной защиты населения
	
	1
	
	340,0
	2018-2019
	Завершение  работ в 2019 году

	Проведение капитального ремонта
	10
	19
	270 293,37
	168 358,32
	2018
	Выполнено

	Проведение
текущего ремонта
	16
	41
	7 772,06
	31 354,68
	2018
	Выполнено

	Закупка оборудования (количество оборудования)
	9
	16
	17 186,33
	67 168,57
	2018
	Выполнено

	Адаптация для МГН
	0
	2
	0
	2 271,80
	2018
	Выполнено

	ИТОГО:         
	35
	79
	295 251,76
	269 493,37
	 
	



5.1. Модернизация учреждений социальной защиты населения
	Район
	Наименование объектов
	Финансирование 
(млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	Некрасовка
	1-ая Вольская ул., д.9, корп. 1
	340,0
	2019
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.



5.2. [bookmark: _Toc3376385] Проведение капитального ремонта

	Район
	Объект
	Адрес
	Исполнение

	Текстильщики
	ГБУ Московская служба психологической помощи населению 
	2-й Саратовский проезд д.8 к.2
	81,38

	Кузьминки
	ГБУ Центр содействия семейному воспитанию  «Школа циркового искусства»  им. Ю.В.Никулина 
	Волгоградский проспект д.169 к.2 с.2
	11 779,90

	Кузьминки
	ГБУ Центр содействия семейному воспитанию " Школа циркового искусства"  им. Ю.В.Никулина 
	ул. Юных Ленинцев д.96 к.1
	37 077,31

	Люблино
	ГБУ Пансионат для ветеранов труда № 17
	Ставропольская улица д.27а с.1
	7 774,42

	Люблино
	ГБУ Психоневрологический интернат № 11
	Ставропольская улица, д.37А
	5 000,70

	Люблино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Марьино" филиал "Люблино" 
	Люблинская улица д.125а с.1
	2 021,91

	Выхино-Жулебино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино"
	улица Хлобыстова д.8 к.2
	527,63

	Кузьминки
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Кузьминки"
	Зеленодольская улица д.36 к.1
	345,41

	Нижегородский
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания   "Южнопортовый"   филиал   "Нижегородский"
	Рязанский проспект д.37
	440,34

	Текстильщики
	ГБУ Реабилитационный центр «Текстильщики»
	1-я улица Текстильщиков д.6А - 8A
	94,31

	Текстильщики
	ГБОУ Реабилитационно-образовательный центр № 105
	Саратовская улица д.21 с.1
	11 186,33

	Лефортово
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Южнопортовый", филиал "Лефортово"
	Госпитальная улица д.6
	581,12

	Люблино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания   "Марьино"   филиал   "Люблино"
	Тихая улица д.23
	365,00

	Южнопортовый
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Южнопортовый"
	Шарикоподшипниковская улица д.40
	301,25

	Марьино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Марьино" 
	Люблинская улица д.159
	327,64

	Печатники
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Кузьминки"филиал "Печатники"
	1-я Курьяновская улица д.35
	63 559,45

	Печатники
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям " Печатники"  
	3-я Курьяновская улица, дом 2
	8 984,96

	Выхино-Жулебино
	ГАОУ ДПО Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал»
	улица Академика Скрябина д.9 с.4
	11,39

	Люблино
	Отдел социальной защиты населения района  Люблино ЮВАО 
	ул.Таганрогская д 9
	17 897,87

	ИТОГО:
	19 объектов
	168 358,32



5.3.  Проведение текущего ремонта

	Район
	Объект
	Адрес
	Исполнение

	Печатники
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям   "Печатники" 
	улица Гурьянова д.55
	175,60

	Рязанский
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям " Истоки"  филиал " Рязанский" 
	Волжский бульвар д.11
	595,89

	Южнопортовый
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям   "Истоки"
	2-й Южнопортовый проезд д.19 к.1
	44,36

	Кузьминки
	ГБУ Центр содействия семейному воспитанию " Школа циркового искусства"  им. Ю.В.Никулина 
	Волгоградский проспект д.169 к.2 с.2
	8 690,69

	Нижегородский
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания   "Южнопортовый"   филиал   "Нижегородский"
	Рязанский проспект д.37
	657,66

	Люблино
	ГБУ Пансионат для ветеранов труда № 17
	Ставропольская улица д.27а с.1
	294,24

	Печатники
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Печатники" 
	ул. 3-я Курьяновская. д 2 
	0,50

	Люблино
	ГКУ "Центр занятости населения города Москвы"
	улица Юных Ленинцев д.9 с.1
	1 040,28

	Люблино
	ГКУ Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П.Глинки 
	Иловайская улица д.2
	3 079,03

	Капотня
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания   "Марьино", филиал   "Капотня" 
	1-й квартал Капотня д.14
	318,12

	Нижегородский
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания   "Южнопортовый", филиал   "Нижегородский"
	3-я Карачаровская улица д.9 к.3
	454,40

	Лефортово
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Южнопортовый", филиал "Лефортово"
	Госпитальная улица д.6
	40,54

	Рязанский
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания   "Кузьминки", филиал   "Рязанский"
	Зеленодольская улица д.4
	110,72

	Люблино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Марьино" филиал "Люблино" 
	Люблинская улица д.125а с.1
	172,58

	Выхино-Жулебино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино", филиал Выхино"
	Рязанский проспект д.64 к.2
	386,26

	Выхино-Жулебино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино", филиал "Выхино"
	улица Хлобыстова д.8 к.2
	169,57

	Выхино-Жулебино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино"
	Жулебинский бульвар д.40 к.1
	490,64

	Выхино-Жулебино
	ГАОУ ДПО Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал»
	улица Академика Скрябина д.9 с.4
	98,24

	Капотня
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Гармония" филиал "Капотня"
	2-й квартал Капотня д.10
	201,57

	Люблино
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Гармония"
	ул. Марьинский парк, д.41, к.2
	723,12

	Текстильщики
	ГАУ Реабилитационный центр "Текстильщики"
	1-я улица Текстильщиков д.6А
	235,46

	Марьино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Марьино", филиал "Перерва"
	Новочеркасский бульвар д.53
	60,27

	Текстильщики
	ГКУ "Центр занятости населения города Москвы", отдел трудоустройства "Текстильщики"
	2-й Саратовский проезд д.8 к.2
	399,93

	Южнопортовый
	 ГБУ Ресурсный центр для инвалидов
	Новоостаповская улица д.6 с.1
	1 336,29

	Кузьминки
	ГКУ Центр занятости населения, центр квотирования 
	Волгоградский пр-т, д. 130 к 3
	22,41

	Печатники
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Кузьминки"филиал "Печатники"
	1-я Курьяновская улица д.35
	2 486,55

	Некрасовка
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Гармония" филиал "Некрасовка" 
	1-я Вольская улица д.12 к.1
	309,48

	Марьино
	ГКУ "Центр занятости населения города Москвы", отдел трудоустройства "Марьино"
	Новочеркасский бульвар, д. 47
	585,50

	Печатники
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Печатники" 
	Шоссейная улица д.39 к.1
	222,09

	Марьино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания " Марьино" , филиал " Перерва" 
	Новочеркасский бульвар д.47
	66,15

	Люблино
	ГКУ "Центр занятости населения города Москвы", отдел трудоустройства "Люблино"
	ул. Верхние поля, д. 3, стр. 2
	399,93

	Марьино
	ГБУ Комплекс социальных жилых домов 
	ул. Верхние Поля д.34 к.2
	1 236,70

	Выхино-Жулебино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино" , филиал "Выхино"
	Ферганский проезд д.7 к.6
	223,68

	Выхино-Жулебино
	ГКУ Центр занятости населения отдел трудоустройства "Выхино-Жулебино"
	ул.Моршанская, д 2 корп.1
	142,86

	Лефортово
	ГКУ "Центр занятости населения города Москвы", отдел трудоустройства "Лефортово"
	шоссе Энтузиастов д.20б
	399,93

	Текстильщики
	ГБУ Московская служба психологической помощи населению 
	2-й Саратовский проезд д.8 к.2
	1 423,78

	Марьино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Марьино" 
	Люблинская улица д.159
	1 047,25

	Люблино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания " Марьино"  филиал " Люблино" 
	Краснодонская улица д.20
	102,45

	Люблино
	ГБУ Центр содействия семейному воспитанию " Школа циркового искусства"  им. Ю.В.Никулина 
	улица Юных Ленинцев д.96 к.1
	293,19

	Печатники
	ГБУ Центр содействия семейному воспитанию № 2
	улица Полбина д.26
	329,75

	Текстильщики
	ГБОУ Реабилитационно-образовательный центр № 105
	Саратовская улица д.21 с.1
	2 287,03

	ИТОГО:
	41 объект
	31 354,68



5.4.  Закупка оборудования

	Район
	Объект
	Адрес
	Исполнение

	Люблино
	ГБУ Пансионат для ветеранов труда № 17 
	Ставропольская улица д.27А с.1
	301,79

	Люблино
	ГБУ Психоневрологический интернат № 11 
	Ставропольская улица, д.37А 
	1 489,92

	Текстильщики
	ГБУ Московская служба психологической помощи населению
	2-й Саратовский проезд д.8 к.2
	1 450,31

	Кузьминки
	ГБУ Центр содействия семейному воспитанию "Школа циркового искусства" им. Ю.В.Никулина
	Волгоградский проспект д.169 к.2 с.2
	10 995,92

	Текстильщики
	ГБОУ Реабилитационно-образовательный центр № 105
	Саратовская улица д.21 с.1
	7 312,19

	Печатники
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Печатники"  
	улица Гурьянова д.55
	247,11

	Южнопортовый
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания " Южнопортовый" 
	Шарикоподшипниковская улица д.40
	257,32

	Выхино-Жулебино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино" 
	Жулебинский бульвар д.40 к.1
	2 730,09

	Марьино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Марьино" 
	Люблинская улица д.159
	123,48

	Кузьминки
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания " Кузьминки" 
	Волжский бульвар, квартал 113А д. к.5
	20 940,54

	Южнопортовый
	ГБУ Ресурсный центр для инвалидов
	Новоостаповская улица д.6 с.1
	6,88

	Люблино
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Гармония"  
	улица Марьинский парк, д.41 к.2
	154,67

	Южнопортовый
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям   "Истоки"
	2-й Южнопортовый проезд д.19 к.1
	1 064,86

	Люблино
	ГКУ Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П.Глинки 
	Иловайская улица д.2
	3 769,80

	Выхино-Жулебино
	ГАОУ ДПО Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал»
	улица Академика Скрябина д.9 с.4
	16 065,02

	Марьино
	Управление социальной защиты населения ЮВАО
	Люблинская улица, д. 159
	258,66

	ИТОГО:
	16 объектов
	67 168,57



5.5.  Адаптация для МГН

	Район
	Объект
	Адрес
	Исполнение

	Выхино-Жулебино
	ГБОУ ДПО Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал»
	улица Академика Скрябина д.9 с.4
	2 169,82

	Печатники
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Печатники"
	1-я Курьяновская улица д.35
	101,98

	ИТОГО:
	2 объекта
	2 271,80



[bookmark: _Toc3376386][bookmark: _Toc479932726]ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
[bookmark: _Toc3376387]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	Мероприятие
	Количест-во объектов (ед.)
	Финансирование/ окружной бюджет 
(млн. руб.)
	Срок исполне-ния
	Ответственный
исполнитель
	Информация о выполнении

	Создание парка 850-летия Москвы
	1
	96,9
	3 квартал 2018 года
	Беседин Ю.В.
Бакашев А.С.
	Выполнено

	Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов
	5
	254,0
	3 квартал 2018 года
	Беседин Ю.В.
Главы управ районов
Руководители 
ГБУ «Жилищник районов»
	Выполнено

	Разработка проектно-сметной документации для организации благоустройства парков по месту жительства на территориях административных округов города Москвы
	11
	46,0
	4 квартал 2018 года
	Беседин Ю.В.
Тушов Д.В.
Главы управ районов
Руководители 
ГБУ «Жилищник районов»
	Выполнено

	Содержание произведений монументального искусства
	112
	53,0
	В течение года
	Беседин Ю.В.
Тушов Д.В.
	Выполнено

	Содержание объектов озеленения и катков с искусственным льдом
	-
	593,4
	В течение года
	Беседин Ю.В.
Тушов Д.В.
Руководители 
ГБУ «Жилищник районов»
	Выполнено

	Содержание ООПТ
	1
	86,1
	В течение года
	Беседин Ю.В.
Тушов Д.В.
	Выполнено

	ИТОГО
	130
	1 129,4
	
	
	



[bookmark: _Toc479932728][bookmark: _Toc3376388]6.1. Благоустройство  парка 850-летия Москвы

	Наименование объекта
	Площадь,
га
	Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Парк им. 850-летия Москвы
	9,0
	96,9
	3 квартал
2018 года
	Беседин Ю.В.
Бакашев А.С.

	ИТОГО:
	9,0
	96,9
	
	



[bookmark: _Toc479932729][bookmark: _Toc3376389]6.2. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов

	Наименование объекта/Адрес
	Площадь,
га
	Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Кинотеатр «Тула»
	1,7
	48,4
	3 квартал
2018 года
	Беседин Ю.В.
Лапшев В.В.

	Парк «Купеческие угодья»
	2,8
	61,4
	3 квартал
2018 года
	Беседин Ю.В.
Орешкин Н.А.

	Есенинский бульвар
	6,1
	90,8
	3 квартал
2018 года
	Беседин Ю.В.
Кузьмичев А.С.

	Сквер между ул.Кубанская и ул.Тихая 
	1,7
	15,7
	3 квартал
2018 года
	Беседин Ю.В.
Тушов Д.В.

	Пешеходная зона по ул. Генерала Кузнецова №11-16
	2,2
	37,7
	3 квартал
2018 года
	Беседин Ю.В.
Еременко А.А.

	ИТОГО: 5 объектов
	14,5
	254
	
	



[bookmark: _Toc3376390]6.3. Разработка проектно-сметной документации для организации благоустройства парков по месту жительства на территориях административных округов города Москвы

	Наименование объекта/Адрес
	Площадь,
га
	Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Самаркандский бульвар
	2,7
	3,1
	4 квартал
2018 года
	Беседин Ю.В.
Еременко А.А.

	Территория госпиталя ВОВ №2
	10,2
	8,0
	4 квартал
2018 года
	Беседин Ю.В.
Еременко А.А.

	Сквр у станции Сортировочная
	1
	1,3
	4 квартал
2018 года
	Беседин Ю.В.
Воробьев С.М

	Парк Дюссельдорф
	9,5
	6,7
	4 квартал
2018 года
	Беседин Ю.В.
Сазонова И.Н

	Аллея семьи
	7,5
	6,4
	4 квартал
2018 года
	Беседин Ю.В.
Сазонова И.Н.

	Парк «Богатырский»
	2,3
	3,0
	4 квартал
2018 года
	Беседин Ю.В.
Муравьева И.Г.

	Сквер «Перегон Волжская-Люблино» 
	2,7
	3,0
	4 квартал
2018 года
	Беседин Ю.В.
Тушов Д.В.

	ул. 1-я Вольская , д.15, корп.1
	2,5
	3,4
	4 квартал
2018 года
	Беседин Ю.В.
Орешкин Н.А.

	Ул. 2-я Вольская, 1, корп.3
	4,7
	6,1
	4 квартал
2018 года
	Беседин Ю.В.
Орешкин Н.А.

	Батюнинский пруд
	1,9
	2,6
	4 квартал
2018 года
	Беседин Ю.В.
Лапшев В.В.

	Сквер по ул. Кухмистерова
	1,9
	2,2
	4 квартал
2018 года
	Беседин Ю.В.
Лапшев В.В.

	ИТОГО: 11 объектов
	46,9
	46
	
	



[bookmark: _Toc479932730][bookmark: _Toc3376391]6.4. Содержание произведений монументального искусства

	Наименование мероприятия
	Кол-во объектов (ед.)
	Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	Содержание произведений монументального искусства, находящихся в ведении префектур административных округов
	112
	53,0
	В течение года
	Беседин Ю.В.
Тушов Д.В.

	ИТОГО
	112
	53,0
	
	



[bookmark: _Toc479932731]6.5. Мероприятия в области индустрии отдыха на территориях общего пользования

	Наименование мероприятия
	Площадь/ кол-во
	Финансирование/ окружной бюджет
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Содержание объектов озеленения
	1 465,7 Га
	539,9
	В течение года
	Беседин Ю.В. Тушов Д.В.
ГБУ «Жилищник» районов

	Содержание катков с искусственным льдом
	8 шт.
	53,5
	В течение года
	Беседин Ю.В. 
Тушов Д.В.

	Содержание ООПТ «Кузьминки-Люблино»
	871,9 Га
	86,1
	В течение года
	Беседин Ю.В. 
Тушов Д.В.

	ИТОГО
	
	679,5
	
	


[bookmark: _Toc479932734]
[bookmark: _Toc3376392]ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНОРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
[bookmark: _Toc479932735][bookmark: _Toc3376393]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	Наименование мероприятия
	План

	Финансирование/ окружной бюджет
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	Информация о выполнении

	Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры
	2
	32 805,8
	В течение года
	Выполнено

	Вывоз и утилизация БРТС
	352
	1,4
	В течение года
	Выполнено 344 ед. в связи с отсутствием заявок

	ИТОГО
	354
	32 807,2
	
	


[bookmark: _Toc3376394][bookmark: _Toc479932737]7.1.Развитие метрополитена 
	Наименование мероприятия
	Финансирование
(млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель 

	Участок Кожуховской линии метрополитена от станции «Некрасовка» до станции «Косино»
	31 605,8
	2012-2019
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.
Зотов С.Ю.


[bookmark: _Toc403653922][bookmark: _Toc3376395]7.1.1. Строительство и реконструкция автомобильных и железных дорог
	Наименование мероприятия
	Финансирование (млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель 

	Участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (от четвертого транспортного кольца до района Вешняки). Этап 2. Строительство тяговой подстанции «Вешняки» на новой территории с ликвидацией существующей тяговой подстанции
	1 200,0
	2018-2019
объект построен, но не введен в эксплуатацию
	Крысанов А.А.
Киселев А.А.



[bookmark: _Toc3376396]ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩЕ»
[bookmark: _Toc479932738][bookmark: _Toc3376397]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	Мероприятие
	Кол-во 
	Финансирование городской бюджет/ окружной бюджет
(млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель
	

Информация о выполнении

	Завершение бюджетного строительства
	3
	1007,2 /0
	в течение года
	Крысанов А.А.
Матыцин А.Н.
Акубекова Л.О.
	Выполнено

	Завершение внебюджетного строительства
	19
	внебюджетное финансирование
	в течение года
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.
Никитин С.В.
Чернышов В.Г.
Царикаев А.Р.
Киселев А.А.
Иванченко В.А.
	Выполнено

	Текущий ремонт объектов жилого фонда, из них
	2 059
	за счет средств управляющих компаний
	01.09.2018
	Беседин Ю.В.
Главы управ районов
	Выполнено

	Капитальный ремонт жилищного фонда (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП по комплексу ЖКХ)
	100
	
16,8/0

	26.12.2018
	Беседин Ю.В.
Зотов С.Ю.
Горбатов П.О.
Царикаев А.Р.
Бирюков А.П.
Чернышов В.Г.
Григорьев С.Н.
	Выполнены работы по 93 объектам.

	[bookmark: _Toc3376398]Реконструкция мест сбора отходов

	620
	31,0/0
	15.10.2018
	Беседин Ю.В.
Руководители
ГБУ «Жилищник» районов
	Выполнено

	Благоустройство территории жилой застройки  (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП по комплексу ЖКХ)
	12
	19,2/0
	3 квартал 2018
	
Беседин Ю.В.
Главы управ районов
Руководители
ГБУ «Жилищник» районов
	Выполнено

	Благоустройство территории жилой застройки  (согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП)
	451
	908,9/0
	25.08.2018
	Беседин Ю.В.
Главы управ районов
Руководители
ГБУ Жилищник районов
	Выполнено

	Благоустройство территории жилой застройки  (ремонт асфальтобетонного покрытия)
	168
	335,0
	25.08.2018
	Беседин Ю.В.
Главы управ районов
Руководители
ГБУ Жилищник районов
	Выполнено

	Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда
	212 163
	579,9/0
	В течение года
	Беседин Ю.В.
Руководители
ГБУ «Жилищник» районов
	Выполнено.

	Содержание и текущий ремонт дворовых территорий
	12 учреждений
	2 031,2/0
	В течение года
	Беседин Ю.В.
Руководители
ГБУ «Жилищник» районов
	Выполнено

	Содержание катков с искусственным льдом
	3 шт.
	15,7/0
	В течение года
	Беседин Ю.В.
Руководители
ГБУ «Жилищник» районов
	Выполнено

	ИТОГО
	
	4 944,9
	
	
	


[bookmark: _Toc3376399][bookmark: _Toc479088720][bookmark: _Toc479932742]8.1. Завершение бюджетного строительства 
	Наименование мероприятия
	Площадь тыс. кв.м.
	Финансирова-ние млн.руб.
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	Жилой дом, Артюхиной ул., вл. 24 А
	5,250 
	397,43
	Объект введен в эксплуатацию

	Крысанов А.А.
Матыцин А.Н.

	Жилой дом, Артюхиной ул., вл. 28 А
	8,536
	506,68
	2019 
	Крысанов А.А.
Матыцин А.Н.

	Жилой дом, Кузьминки кв.115 к.16
	12, 15
	103,09
	Объект введен в эксплуатацию

	Крысанов А.А.
Акубекова Л.О.

	ИТОГО
	25,94
	1007,2
	
	


[bookmark: _Toc3376400]Дополнительно введеные в 2018 году:
	Люберецкие поля аэрации, квартал 14 (корп. 7,8,9,10)
	
89468,30

	3177,6
	Объект введен в эксплуатацию

	Крысанов А.А. 
Хромова Е.С.


[bookmark: _Toc3376401]8.2. Завершение внебюджетного строительства 
	Наименование мероприятия
	Площадь кв.м.
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	Ул. Душинская, вл.16
	28 705,4
	2019 год
	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.

	Ул. Красноказарменная, вл. 14А
	48982,14
	Объект введен в эксплуатацию
	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.

	Ул. Мельникова, вл. 3
	45963,0
	2019 год
	Крысанов А.А.
Никитин С.В.

	Некрасовка, кв. 6 корп. 3
	26 841,90
	Объект введен в эксплуатацию
	Крысанов А.А. 
Хромова Е.С.

	Некрасовка, кв. 6, корп. 4
	15 127,9
	Объект введен в эксплуатацию
	Крысанов А.А. 
Хромова Е.С.

	Некрасовка, кв. 6, корп. 6
	11 101,50
	Объект введен в эксплуатацию
	Крысанов А.А. 
Хромова Е.С.

	Некрасовка, кв. 6, корп. 4А
	18 709,40
	Объект введен в эксплуатацию
	Крысанов А.А. 
Хромова Е.С.

	Некрасовка, кв. 6, корп.1
	25 231,30
	Объект введен в эксплуатацию
	Крысанов А.А. 
Хромова Е.С.

	Некрасовка, кв. 6, корп. 5
	11 301,6
	Объект введен в эксплуатацию
	Крысанов А.А. 
Хромова Е.С.

	Некрасовка, кв. 6, корп. 2
	14 918,5
	Объект введен в эксплуатацию
	Крысанов А.А. 
Хромова Е.С.

	Некрасовка, кв. 6, корп. 2А
	19 896,8
	Объект введен в эксплуатацию
	Крысанов А.А. 
Хромова Е.С.

	ул. Донецкая, вл. 30 (1 очередь)
	108994
	Объект введен в эксплуатацию
	Крысанов А.А.
Чернышов В.Г.

	ул. Золоторожский вал, вл. 11, очередь 1А
	17 504
	Объект введен в эксплуатацию
	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.

	Рязанский проспект, вл.6А (корп.6,8,9, 6.1)
	63775,00
	Объект введен в эксплуатацию
	Крысанов А.А. Киселев А.А.

	Рязанский пр-кт, вл. 2 (1-я, 2-я очередь)
	184098,2
	Объект введен в эксплуатацию
	Крысанов А.А. Иванченко В.А.

	ИТОГО
	724 166,2
	
	



[bookmark: _Toc3376402]Дополнительно введеные в 2018 году:
	Люберецкие поля аэрации, квартал 13АБ        корп. 8,10, 11
	61312,60
	Объект введен в эксплуатацию
	Крысанов А.А. 
Хромова Е.С.

	40 Лет Октября, 36
	26950,20

	Объект введен в эксплуатацию
	Бирюков А.П.
Крысанов А.А.



[bookmark: _Toc3376403]8.3. Текущий ремонт объектов жилого фонда

	Наименование района
	Ремонт подъездов жилых домов (ед.)
	Финансирование
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	289
	Финансирование за счет средств часных управляющих компаний
	01.09.2018
	Беседин Ю.В.
Главы управ районов


	Капотня
	49
	
	
	

	Кузьминки
	205
	
	
	

	Лефортово
	109
	
	
	

	Люблино
	341
	
	
	

	Марьино
	238
	
	
	

	Некрасовка
	76
	
	
	

	Нижегородский
	89
	
	
	

	Печатники
	144
	
	
	

	Рязанский
	178
	
	
	

	Текстильщики
	181
	
	
	

	Южнопортовый
	160
	
	
	

	ИТОГО
	2 059
	
	
	



[bookmark: _Toc3376404]8.4. Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств социально-экономического развития районов (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 г.                № 484-ПП)

	Район
	Кол-во объектов, (шт.)
	Финансирование / окружной бюджет
(тыс. руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	28
	4 597,90
	4 квартал 2018
	


Беседин Ю.В.
Главы управ

	Капотня
	25
	1 674,30
	
	

	Кузьминки
	1
	20,00
	
	

	Лефортово
	14
	3 024,20
	
	

	Люблино
	8
	2 500,00
	
	

	Марьино
	1
	2 000,00
	
	

	Печатники
	15
	2 909,80
	
	

	Южнопортовый
	8
	84,70
	
	

	Всего
	100
	16 810,9
	
	



[bookmark: _Toc3376405]8.5. Реконструкция мест сбора отходов

	Наименование района
	Количество КП, (шт.)
	Финансирование, тыс. руб.
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	121
	6 050,0
	

15.10.2018
	
Беседин Ю.В.
Руководители
ГБУ «Жилищник» районов 

	Капотня
	16
	850,0
	
	

	Кузьминки
	88
	4 400,0
	
	

	Лефортово
	39
	1 950,0
	
	

	Люблино
	56
	2 800,0
	
	

	Марьино
	10
	500,0
	
	

	Некрасовка
	49
	2 450,0
	
	

	Нижегородский
	31
	1 550,0
	
	

	Печатники
	61
	3 050,0
	
	

	Рязанский
	71
	3 550,0
	
	

	Текстильщики
	34
	1 700,0
	
	

	Южнопортовый
	44
	2 200,0
	
	

	ИТОГО
	620
	31 000,0
	
	


[bookmark: _Toc479088723][bookmark: _Toc3376406][bookmark: _Toc479932744]8.6. Благоустройство территории жилой застройки 
[bookmark: _Toc3376407](согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП)

	Район
	Количество объектов (шт.)
	Финансирование/
окружной бюджет (тыс. руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	1
	2 762,6
	3 квартал 2018
	Беседин Ю.В.
Руководители ГБУ «Жилищник» района


	Печатники
	1
	461,8
	
	

	Рязанский
	2
	3 472,6
	
	

	Лефортово
	3
	3 148,0
	
	

	Некрасовка
	2
	2 188,7
	
	

	Текстильщики
	2
	2 855,7
	
	

	Южнопортовый
	1
	4 303,8
	
	

	ИТОГО
	12
	19 193,2
	
	



[bookmark: _Toc3376408][bookmark: _Toc479932745][bookmark: _Toc479088725]8.7. Благоустройство территории жилой застройки 
[bookmark: _Toc3376409](согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП)

	Район
	Дворовые территории (ед.)
	Иные (ед.)
	Шлагбаумы (ед.)
	Финансирование/ окружной бюджет (тыс. руб.)
	Сроки вып-ия
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	66
	9
	0
	147 734,9
	3 квартал 2018

	

Беседин Ю.В.
Главы управ районов
Руководители
ГБУ «Жилищник» районов


	Капотня
	7
	4
	0
	24 680,8
	
	

	Кузьминки
	35
	0
	1
	78 854,2
	
	

	Лефортово
	19
	17
	2
	 83 850,3
	
	

	Люблино
	43
	19
	0
	114 716,2
	
	

	Марьино
	33
	0
	0
	152 136,6
	
	

	Некрасовка
	7
	4
	0
	26 534,3
	
	

	Нижегородский
	20
	8
	0
	33 940,5
	
	

	Печатники 
	37
	23
	0
	56 613,8
	
	

	Рязанский
	33
	3
	0
	68 083,2
	
	

	Текстильщики
	20
	7
	0
	60 834,9
	
	

	Южнопортовый
	25
	5
	4
	60 922,5
	
	

	ИТОГО
	345
	99
	7
	908 902,2
	
	



[bookmark: _Toc3376410]8.8. Благоустройство территорий жилой застройки (ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях)

	Наименование района
	Количество КП, (шт.)
	Финансирование, тыс. руб.
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	21
	22549,75
	

3 квартал 2018

	
Беседин Ю.В.
Руководители
ГБУ «Жилищник» районов 

	Капотня
	13
	17009,10
	
	

	Кузьминки
	15
	23807,53
	
	

	Лефортово
	6
	15327,66
	
	

	Люблино
	26
	76127,53
	
	

	Марьино
	9
	55466,73
	
	

	Некрасовка
	3
	5105,24
	
	

	Нижегородский
	9
	9826,67
	
	

	Печатники
	22
	20485,41
	
	

	Рязанский
	14
	47390,43
	
	

	Текстильщики
	15
	21370,34
	
	

	Южнопортовый
	15
	20494,51
	
	

	ИТОГО
	168
	334 960,90
	
	


[bookmark: _Toc479088726]
[bookmark: _Toc3376411][bookmark: _Toc479932749]8.9.  Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда

	Район
	Эксплуатация и содержание 
(кол-во ед.)
	Финансиро-вание/окружной бюджет
(млн. руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	
	ОДС
	Оборудования объединенных диспетчерских служб
	Подъемных платформ для инвалидов
	
	
	

	Выхино-Жулебино
	25
	34 238
	55
	95,11 
	В течение года

	Беседин Ю.В.
Руководители
ГБУ «Жилищник» районов

	Капотня
	2
	4 903
	10
	10,33
	
	

	Кузьминки
	13
	16 295
	15
	46,41
	
	

	Лефортово
	8
	9 927
	4
	27,79 
	
	

	Люблино
	19
	31 039
	54
	78,59 
	
	

	Марьино
	32
	48 141
	86
	127,7 
	
	

	Некрасовка
	7
	12 026
	385
	66,48 
	
	

	Нижегородский
	4
	5 661
	2
	14,60 
	
	

	Печатники
	8
	13 384
	19
	33,12 
	
	

	Рязанский
	5
	10 086
	8
	22,01 
	
	

	Текстильщики
	6
	11 939
	8
	25,92   
	
	

	Южнопортовый
	8
	13 792
	5
	31,79  
	
	

	ИТОГО  
	137
	211 431
	595
	579,85
	
	



[bookmark: _Toc479088727][bookmark: _Toc479932750][bookmark: _Toc3376412]8.10. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий

	Район
	Площадь дворовых территорий, кв.м.
	Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	2 693 925,7
	284,2
	В течение года
	
Беседин Ю.В.
Руководители
ГБУ «Жилищник» районов

	Капотня
	454 082,0
	45,5
	
	

	Кузьминки
	2 430 070,0
	225,2
	
	

	Лефортово
	1 033 080,6
	128,9
	
	

	Люблино
	2 374 838,5
	246,7
	
	

	Марьино
	2 882 154,2
	328,2
	
	

	Некрасовка
	1 011 898,7
	115,1
	
	

	Нижегородский
	709 039,0
	74,6
	
	

	Печатники
	1 356 520,5
	134,2
	
	

	Рязанский
	1 688 175,0
	176,5
	
	

	Текстильщики
	1 488 810,0
	143,9
	
	

	Южнопортовый
	1 035 951,0
	128,2
	
	

	ИТОГО
	19 158 545,2
	2031,2
	
	


[bookmark: _Toc479088728] 
[bookmark: _Toc479932751][bookmark: _Toc3376413]8.11. Содержание катков с искусственным льдом

	Наименование мероприятия
	Кол-во
	Финансирование/ окружной бюджет
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Содержание катков с искусственным льдом
	3 шт.
	15,7
	В течение года
	Беседин Ю.В.
Кузьмичев А.С.
Манжула А.Н.
Муравьева И.Г.

	ИТОГО
	
	15,7
	
	


[bookmark: _Toc450130165][bookmark: _Toc450136697][bookmark: _Toc479932753]
[bookmark: _Toc3376414]ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»
[bookmark: _Toc479932754][bookmark: _Toc3376415]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	Наименование мероприятия
	Площадь
	Финансирование городской бюджет/ окружной бюджет
(млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Информация о выполнении

	Содержание объектов дорожного хозяйства
	7 438,3
тыс. кв.м.
	1 218,8/0
	В течение 
года
	Выполнено

	ИТОГО 
	7 438,3
	1 218,8
	
	



[bookmark: _Toc479932757][bookmark: _Toc3376416]9.1. Содержание объектов дорожного хозяйства 

	Наименование мероприятия / объекта
	Финансирование/ окружной бюджет
(млн руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	Содержание объектов дорожного хозяйства на территории округа 
	1 218,8
	В течение 
года
	Беседин Ю.В.
Тушов Д.В.
Руководители ГБУ Жилищник района

	ИТОГО
	1 218,8
	
	


[bookmark: _Toc420679076][bookmark: _Toc479932759][bookmark: _Toc420679080]
[bookmark: _Toc3376417]ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
[bookmark: _Toc3376418]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

[bookmark: _Toc479932763][bookmark: _Toc3376419]10.1. Мероприятия по укреплению общественной безопасности в жилом секторе, на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан на территории ЮВАО города Москвы

	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Информация о выполнении

	Обеспечение контроля за состоянием пустующих строений с участием граждан и общественных объединений 
	В течение года
	Беседин Ю.В.
Главы управы районов
	Вопрос находится на постоянном контроле.

	Рассмотрение на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе направленные на сокращение аварийности и снижение травматизма на дорогах ЮВАО
	В течение года
	Афанасенков Е.Л.
Главы управы районов
Тушов Д.В.
	Выполнено


[bookmark: _Toc479932765]
[bookmark: _Toc3376420]10.2. Обеспечение безопасности дорожного движения 

	Наименование мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственный исполнитель
	Информация о выполнении

	Рассмотрение на Городской комиссии по безопасности дорожного движения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе направленные на сокращение аварийности и снижение травматизма на дорогах ЮВАО
	В течение года
	Беседин Ю.В.
Главы управы районов
Тушов Д.В.
	Выполнено



[bookmark: _Toc420679079][bookmark: _Toc3376421]10.3. Повышение антитеррористической защищенности населения, объектов транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, жилищного фонда, социальной сферы, уникальных, высотных и подземных сооружений ЮВАО города Москвы

	Наименование
мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Факт

	Разработка и ведение паспортов безопасности на крупных объектах торговли и услуг округа
	В течение года
	Мотякин П.А.
	Исполнено


[bookmark: _Toc420679087][bookmark: _Toc3376422]10.4. Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства

	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Факт

	Проведение совместных мероприятий по проверке законности нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства на объектах рыночной торговли
	В течение года
	Мотякин П.А.
Бородин Д.А.
	Исполнено




[bookmark: _Toc443472312][bookmark: _Toc479932768][bookmark: _Toc3376423]ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД»
[bookmark: _Toc3376424]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

[bookmark: _Toc443472313][bookmark: _Toc479932769][bookmark: _Toc3376425]11.1. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем

	Наименование мероприятия
	Финансирование 
окружной бюджет (млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственные исполнители
	Информация о выполнении

	Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	34,0
	В течение года
	Каленский С.И.
Главы управ 
районов
	Выполнено

	ИТОГО
	34,0
	
	
	


[bookmark: _Toc479932770]
[bookmark: _Toc3376426]ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА МОСКВЫ»
[bookmark: _Toc479932771][bookmark: _Toc3376427]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

[bookmark: _Toc3376428]12.1. Размещение ярмарок «Выходного дня»
	Районы
	Количество ярмарок 
	Факт
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Марьино
	1
	1
	01.04.2018-31.12.2018
	Мотякин П.А.
Главы управ районов 
Марьино, Выхино-Жулебино, Кузьминки, Текстильщики, Рязанский, Печатники, Южнопортовый



	Выхино-Жулебино
	2
	2
	
	

	Кузьминки
	1
	1
	
	

	Текстильщики
	1
	1
	
	

	Рязанский
	2
	2
	
	

	Печатники
	1
	1
	
	

	Южнопортовый
	1
	1
	
	

	ИТОГО
	9
	9
	
	


[bookmark: _Toc479932773][bookmark: _Toc3376429]12.2. Содержание и благоустройство городских кладбищ

	Наименование
мероприятия
	Кол-во, (ед.)
	Финансирование/ окружной бюджет
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Информация о выполнении

	Содержание городских кладбищ
	5
	1,3
	В течение года
	Беседин Ю.В.
Бакашев А.С.
	Выполнено

	ИТОГО
	5
	1,3
	
	
	



[bookmark: _Toc479932774][bookmark: _Toc3376430]12.2.1. Адресный список городских кладбищ на территории округа 

	№ п/п
	Район
	Объект
	Адрес
	Финансирование/ окружной бюджет
(тыс. руб.)
	Срок исполнения
	Информация о выполнении

	1
	Люблино
	Люблинское кладбище
	Ставропольская ул., 74А
	260,0
	31.12.2018

	Выполнено

	2
	Лефортово
	Веденское кладбище
	ул. Наличная, 1
	260,0
	
	Выполнено

	3
	Выхино-Жулебино
	Кузьминское кладбище
	ул. Академика Скрябина, стр.19
	260,0
	
	Выполнено

	4
	Нижегородский
	Рогожское кладбище
	ул. Рогожский поселок, 1а/29
	260,0
	
	Выполнено

	5
	Капотня
	Капотнинское кладбище
	Капотнинский пр., д. 11
	260,0
	
	Выполнено

	ИТОГО
	5
	1 300,0
	 
	



[bookmark: _Toc420679096][bookmark: _Toc3376431]12.3. Развитие рынка труда и содействия занятости населения 

	Наименование мероприятия
	Количество
(план)
	Количество (факт)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Создание рабочих мест на предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания ЮВАО, - всего, 
в том числе:
	586
	727
	В течение года
	Мотякин П.А.
Главы управ 
районов
Организации

	торговля, раб.мест
	367
	439
	
	

	общественное питание, раб.мест
	124
	176
	
	

	бытовое обслуживание, раб.мест
	95
	112
	
	


[bookmark: _Toc420679097][bookmark: _Toc3376432]12.4. Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг
[bookmark: _Toc420679098][bookmark: _Toc3376433]12.4.1. Мониторинг состояния рынка товаров и услуг

	Наименование мероприятия
	Срок 
исполнения
	Ответственный исполнитель
	Факт

	Мониторинг состояния обеспеченности населения площадью торговых объектов, услугами общественного питания, бытовыми услугами, в разрезе районов
	Ежеквартально
	Мотякин П.А.
Главы управ
районов
	Исполнено

	Мониторинг с целью выявления функционирования зон несанкционированной торговли
	В течение года
	Мотякин П.А.
Главы управ
районов
	Исполнено

	Мониторинг реализации отраслевых схем размещения объектов торговли и услуг
	2 раза в год
	Мотякин П.А.
Главы управ
районов
	Исполнено



[bookmark: _Toc420679099][bookmark: _Toc3376434]12.4.2. Мероприятия по сокращению территориальных диспропорций в развитии инфраструктуры сферы торговли и услуг
[bookmark: _Toc420679100][bookmark: _Toc3376435]12.4.2.1. Ввод предприятий потребительского рынка и услуг

	Район
	Всего
	Торговля
	Общественное питание

	Бытовое обслуживание
	Ответственный исполнитель

	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	

	Марьино
	13
	23
	8
	14
	3
	5
	2
	4
	Мотякин П.А.
Главы управ районов

	Выхино-Жулебино
	10
	18
	6
	8
	2
	4
	2
	6
	

	Люблино
	10
	15
	5
	7
	2
	3
	3
	5
	

	Кузьминки
	7
	9
	5
	5
	1
	2
	1
	2
	

	Текстильщики
	8
	9
	5
	5
	1
	2
	2
	2
	

	Рязанский
	5
	6
	3
	4
	1
	1
	1
	1
	

	Печатники
	7
	12
	4
	6
	2
	3
	1
	3
	

	Лефортово 
	7
	11
	4
	5
	2
	4
	1
	2
	

	Южнопортовый
	10
	14
	4
	6
	3
	5
	3
	3
	

	Нижегородский
	3
	3
	2
	2
	1
	1
	0
	0
	

	Капотня
	2
	2
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	

	Некрасовка
	22
	33
	15
	21
	2
	3
	5
	9
	

	ИТОГО
	104
	155
	62
	84
	20
	33
	22
	38
	


[bookmark: _Toc420679101]
[bookmark: _Toc3376436]12.4.2.2. Реконструкция и модернизация предприятий потребительского рынка и услуг

	Район
	Всего
	Торговля
	Общественное питание
	Бытовое обслуживание
	Ответственный исполнитель

	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	

	Марьино
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	Мотякин П.А.
Главы управ районов

	Выхино-Жулебино
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Люблино
	3
	3
	2
	2
	1
	1
	0
	0
	

	Кузьминки
	4
	4
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	

	Текстильщики
	2
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	

	Рязанский
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Печатники
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	

	Лефортово 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Южнопортовый
	4
	4
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	

	Нижегородский
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	

	Капотня
	6
	6
	3
	3
	2
	2
	1
	1
	

	Некрасовка
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	

	ИТОГО
	24
	24
	15
	15
	6
	6
	3
	3
	



[bookmark: _Toc420679102][bookmark: _Toc3376437]12.4.2.3. Коэффициент доступности предприятий торговли и услуг, %

	Район
	Торговля
	Общественное питание
	Бытовое обслуживание
	Ответственный исполнитель

	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	

	Марьино
	95,0
	95,3
	95,0
	95,2
	95,0
	95,2
	Мотякин П.А.
Главы управ районов

	Выхино-Жулебино
	97,9
	98,0
	98,8
	98,9
	97,9
	97,9
	

	Люблино
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	

	Кузьминки
	98,2
	98,3
	94,4
	94,5
	94,3
	94,4
	

	Текстильщики
	97,1
	97,1
	90,7
	90,7
	95,6
	95,6
	

	Рязанский
	98,7
	98,7
	97,3
	97,3
	98,1
	98,1
	

	Печатники
	98,2
	98,2
	95,9
	95,9
	96,4
	96,4
	

	Лефортово 
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	

	Южнопортовый
	99,1
	99,1
	99,5
	99,6
	99,0
	99,1
	

	Нижегородский
	85,6
	85,8
	88,9
	88,9
	88,9
	88,9
	

	Капотня
	75,9
	75,9
	81,3
	81,3
	91,4
	91,4
	

	Некрасовка
	100,0
	100,0
	93,5
	93,5
	96,0
	98,0
	



[bookmark: _Toc420679103][bookmark: _Toc3376438]12.4.2.4. Оптимизация размещения и развития розничных рынков 

	Районы
	Показатели, ед.
	Ответственный исполнитель

	
	план
	факт
	

	Марьино
	1
	1
	Мотякин П.А.
Главы управ районов Марьино, Текстильщики, Южнопортовый, Капотня

	Текстильщики
	1
	1
	

	Южнопортовый
	1
	1
	

	Капотня
	1
	1
	

	ИТОГО
	4
	4
	


[bookmark: _Toc420679104][bookmark: _Toc3376439]12.4.3. Развитие социально-значимых направлений  деятельности в сфере торговли и услуг
[bookmark: _Toc420679106][bookmark: _Toc3376440]12.4.3.1. Развитие системы обслуживания социально незащищенных категорий граждан

	Районы
	Ввод магазинов-дискаунтеров, магазинов эконом-класса и других предприятий, работающих на льготных условиях
	Предоставление скидок на товары и услуги по «Социальной карте москвича»
	Формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан на действующих объектах торговли и услуг
	Ответственный исполнитель

	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	

	Марьино
	1
	1
	0
	0
	2
	2
	Мотякин П.А.
Главы управ районов

	Выхино-Жулебино
	0
	0
	0
	0
	2
	6
	

	Люблино 
	0
	0
	0
	0
	2
	5
	

	Кузьминки
	2
	2
	0
	0
	2
	2
	

	Текстильщики
	1
	1
	0
	0
	2
	2
	

	Рязанский
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	

	Печатники
	1
	1
	1
	1
	2
	3
	

	Лефортово
	2
	2
	1
	1
	2
	2
	

	Южнопортовый
	1
	1
	12
	12
	2
	3
	

	Нижегородский
	1
	1
	5
	5
	1
	1
	

	Капотня
	0
	0
	9
	9
	0
	2
	

	Некрасовка
	1
	1
	1
	1
	3
	3
	

	ИТОГО
	10
	10
	29
	29
	21
	32
	



[bookmark: _Toc420679107]
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	Наименование мероприятия
	Количество объектов
	Ответственный исполнитель

	
	план
	факт
	

	Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов на городских территориях, земельных участках, в зданиях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в том числе:
	120
	120
	Мотякин П.А.
Главы управ 
районов

	Размещение сети объектов сезонной торговли, (ед.) 
	99
	99
	



12.5.  Стимулирование развития промышленности и предпринимательства 

	Наименование мероприятий
	Информация о выполнении
	Ответственный исполнитель

	1. Подготовка и направление в Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы предложений по комплексному и устойчивому развитию производственных территорий и промышленных зон, расположенных в ЮВАО
	Предложения по комплексному и устойчивому развитию производственных территорий и промышленных зон, расположенных в ЮВАО подготовлены и направлены в Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
	Толкачев С.Г.
Главы управ районов

	2. Взаимодействие с предприятиями и организациями округа, расположенных в промышленных зонах, по вопросам выявления территориальных резервов
	Работа по взаимодействию с предприятиями и организациями округа, расположенных в промышленных зонах, по вопросам выявления территориальных резервов проводится на постоянной основе (встречи с руководителями предприятий и организаций науки и промышленности, объезд территорий)
	Толкачев С.Г.
Главы управ районов

	3. Обеспечение организации проведения ГБУ «Малый бизнес Москвы» конференций и семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства
	Заявок на мероприятия в 2018 году не поступало. Информационные материалы о проводимых мероприятиях ежемесячно размещались на информационных ресурсах префектуры и управ в сети интернет.
	Толкачев С.Г.
Главы управ районов
Центр услуг для бизнеса по ЮВАО ГБУ «Малый бизнес Москвы»

	4. Оказание организационной, методической и консультационной поддержки субъектам промышленности и предпринимательства в рамках полномочий префектуры ЮВАО
	На постоянной основе происходит оказание организационной, методической и консультационной поддержки субъектам промышленности и предпринимательства в рамках полномочий префектуры ЮВАО:
· Информирование управ районов и членов Совета директоров ЮВАО о проводимых мероприятиях/ семинаров/конференций/ заседаний;
· Рассылка приглашений;
· Сбор списков участников;
· Составление отчетности о выполненной работе.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) в ЮВАО около 78000 ед. (доля от общего кол-ва СМСП Москвы – 11% );
С целью осуществления мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в городе создано Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» (ГБУ МБМ), подведомственное Департаменту науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.       
В каждом административном округе работает территориальное подразделение ГБУ МБМ.
ГБУ МБМ осуществляет консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, организует обучение начинающих предпринимателей, в том числе, на бесплатной основе, оказывает меры финансовой поддержки, проводит исследования деловой среды города. 

	Толкачев С.Г.
Главы управ районов
Центр услуг для бизнеса по ЮВАО ГБУ «Малый бизнес Москвы»

	5. Организация участия предприятий и организаций округа в городских конгрессно- выставочных мероприятиях
	Предприятия и организации округа приняли участие в городских выставочных мероприятиях по программе проведения городских мероприятий и отраслевых совещаний:

	Толкачев С.Г.
Главы управ районов


	6. Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии при префектуре ЮВАО по устранению административных барьеров при развитии предпринимательства
	Обращения предпринимателей, входящих в компетенцию рассмотрения Межведомственной комиссии в 2018 году не поступали
	Толкачев С.Г.


	7. Организация проведения Советов директоров ЮВАО и Советов директоров районов
	В марте 2017г. создан Совет директоров ЮВАО на основании распоряжения префектуры от 20.03.2017г. №87.
Проведены четыре заседания Совета директоров ЮВАО в 2018 году:
1. Февраль 2018г.- на площадке МТУСИ;
2. Май 2018г. - на площадке ЦИАМ им. Баранова; 
3. Август 2018г. -  на площадке Технополис Москва; 
4. Декабрь 2018г. - на площадке префектуры ЮВАО
 
Темы Совета директоров:
1. Исполнение законодательства в области обеспечения пожарной безопасности предприятиями и организациями Юго-Восточного административного округа города Москвы
2. «Цифровое предприятие» - основа эффективного управления и производства
3. Интеграция малого и среднего бизнеса в условиях мегаполиса.
4. Проблемы кадрового обеспечения промышленных предприятий и подготовка специалистов базовых профессий.
5. Цифровая экономика и ее роль в деятельности организаций науки и промышленности
	Толкачев С.Г.




16.6. Организация наделения подведомственных префектуре ЮВАО государственных учреждений имущественно - земельным комплексом.
	Наименование мероприятий
	Информация о выполнении
	Ответственный исполнитель

	1. Подготовка необходимой документации для наделения государственных учреждений (казенных, бюджетных), подведомственных префектуре ЮВАО, имущественно-земельным комплексом
	В течение года было представлено более 300 заявок (необходимых комплектов документов) для наделения государственных учреждений, подведомственных префектуре ЮВАО, имущественно - земельным комплексом в Департамент городского имущества города Москвы
	Толкачев С.Г.
Главы управ районов
Руководители ГБУ, ГКУ

	2. Участие в рассмотрении и согласовании документов, связанных с изменением целевого назначения нежилых помещений, расположенных в жилых домах и определением первичного целевого назначения нежилых помещений, расположенных в жилых домах и переведенные из жилых помещений
	Участие в рассмотрении и согласовании документов, связанных с изменением целевого назначения нежилых помещений, осуществлялось по мере поступления запросов от Департамента городского имущества города Москвы
	Толкачев С.Г.
Главы управ районов


	3. Осуществление совместно с управами районов и Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы (ГИН) контроля за целевым использованием нежилых помещений, переданных для размещения социально значимых объектов шаговой (пешеходной) доступности в сфере торговли и услуг, находящихся собственности города Москвы, с целью недопущения изменения вида их целевого использования
	Проверки за использованием нежилых помещений, переданных для размещения социально значимых объектов в сфере торговли и услуг, находящиеся в собственности города Москвы, с целью недопущения изменения вида их целевого использования проводились  ГИН совместно с управами районов согласно утвержденному графику ГИН

	Толкачев С.Г.
Беседин Ю.В.
Главы управ районов


	4. Организация работ по переводу жилых помещений, планируемых к передаче в оперативное управление управам районов, подведомственным им государственным учреждениям для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства или безвозмездное пользование органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве для реализации переданных государственных полномочий и размещения органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве, в нежилые помещения
	Заявок на перевод жилых помещений в нежилые в 2018 году не поступало
	Толкачев С.Г.
Митрюк Л.В.
Главы управ районов
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	№ п/п
	Наименование мероприятия по 38-ПП
	Факт 2018г.
в тыс.руб.
	Сроки исполнения
	Ответственные исполнители
	Выполнение

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Материально-техническое обеспечение, ремонт помещений, оплата услуг по содержанию помещений, переданных префектурам административных округов и управам районов города Москвы в оперативное управление для организации работы общественных пунктов охраны порядка и работы с ветеранами.
	21 524,43
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов
	Управами районов заключены контракты на коммунальные услуги, тех. Обслуживание, телефонию канц. и хоз товары

	2
	Информирование жителей административного округа города Москвы о деятельности Мэра Москвы, Правительства Москвы, органов исполнительной власти города Москвы, реализации государственных программ города Москвы и окружных мероприятий, в том числе через средства массовой информации, а также размещение и эксплуатация в указанных целях информационных стендов в подъездах и на внешних поверхностях многоквартирных домов, жилых домов.
	138 461,42
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов
	87 182, 7 (1 контракт на выпуск газеты); 
19 420,46 (2 контракта на сайты), 
31 858,31 (заключено 29 контрактов управами районов на изготовление информационно-печатных материалов для информирования населения)

	3
	Праздничное и тематическое оформление территории административного округа города Москвы.
	57 925,35
	В течение года
	Беседин Ю.В.
Бакашев А.С.
	ГКУ "Дирекция ЖКХ и Б" на праздничное украшение города (всего заключен 21 контракт)

	4
	Праздничные и социально значимые мероприятия для населения.
	52 772,82
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов
	Заключено 94 контракта на проведение праздничных мероприятий и постаку билетов.

	5
	Предоставление субсидий образовательным учреждениям высшего профессионального образования, осуществляющим образовательную деятельность в городе Москве, на обучение студентов из малообеспеченных семей по системе "Гранты Правительства Москвы на обучение", а также оплата расходов на обучение студентов из малообеспеченных семей на основании договоров, заключенных в 2006-2008 гг. с Международным университетом (в городе Москве).
	972,00
	В течение года
	Митрюк Л.В.
	Заключен 1 контракт на обучеие с МГУУ

	6
	Проведение социологических исследований по актуальным проблемам деятельности в административном округе города Москвы.
	48 365,00
	В течение года
	Митрюк Л.В.
	4 контракта заключены префектурой ЮВАО, 6 контрактов (на сумму 17400т.р. управами районов)

	7
	Проведение работы по борьбе с кровососущими членистоногими
	1 297,46
	В течение года
	Беседин Ю.В.
Бакашев А.С.
	Заключен 1 контракт

	8
	Материально-техническое обеспечение мероприятий по проведению выборов и референдумов.
	11 274,50
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов
	Заключено 109 контрактов по МТО выборов презедента РФ и выборов мэра Москвы 

	9
	Постановка на кадастровый учет бесхозных объектов
	6 353,80
	В течение года
	Беседин Ю.В.
Бакашев А.С.
	Заключено 3 контракта

	ИТОГО
	338 946,78
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